Investiční záměr

Zpracovaný dle Vyhlášky Ministerstva Financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006 v platném znění, souvisejícího Pokynu MF č. R 1-2010 ze dne 7. 6. 2010 a Zásad pro poskytování dotací z programu 134D220,

pro stavební akce

Název (krátký, stručný a výstižný název investiční akce – max. 90 znaků vč. mezer)

Vložit ilustrativní, typickou fotografii objektu, kterého se IZ týká, nebo vložit fotografii architektonické studie v případě výstavby nového objektu.

Datum zpracování: (žadatel o dotaci uvede datum, kdy investiční záměr zpracoval ve formátu den / měsíc / rok - v případě vrácení k doplnění nebo přepracování datum aktualizovat)

Účastník programu: (žadatel o dotaci doplní název, adresu sídla a identifikační číslo)

Identifikace osoby jednající jménem účastníka programu: (jméno osoby, jednající jménem žadatele o dotaci s uvedením, zda jedná jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci, vše doplnit podpisem a otiskem razítka)

# Místo realizace akce

| Adresa | (doplnit adresu místa realizace akce ve formátu: ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, obec) |
| --- | --- |
| Liniová stavba | (doplnit informaci, zda se jedná o liniovou stavbu) |

# Identifikace účastníka

| Název | (doplnit úplný název žadatele o dotaci) |
| --- | --- |
| Právní forma | (doplnit právní formu) |
| IČ | (doplnit identifikační číslo) |
| DIČ | (doplnit daňové identifikační číslo pokud bylo žadateli o dotaci přiděleno) |
| Adresa | (doplnit adresu sídla ve formátu: ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, obec) |
| Bankovní účet | (doplnit číslo bankovního účtu, na který bude převáděna platba dotace) |

# Kontaktní osoba

| Jméno a příjmení | (doplnit název jméno a příjmení osoby, které bude zajišťovat operativní komunikaci týkající se akce pro žadatele o dotaci) |
| --- | --- |
| Telefon | (doplnit telefonní číslo kontaktní osoby) |
| Email | (doplnit email kontaktní osoby) |

# Oprávněná osoba

| Jméno a příjmení | (doplnit jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby, která je oprávněna k jednání za žadatele o dotaci) |
| --- | --- |
| Funkce | (funkce oprávněné osoby) |
| Telefon | (doplnit telefonní číslo oprávněné osoby) |
| Email | (doplnit email oprávněné osoby) |

# Harmonogram přípravy a realizace akce

(účastník programu vyplní níže uvedenou tabulku, kde uvede termíny zahájení a ukončení výkonové fáze a to ve formátu MM/RRRR, přesný rozsah činností, které účastník programu zajišťuje v konkrétní výkonové fázi je definovaný Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností).

| Odpovídající výkonové fáze dle ČKAIT | Doplňující informace | Zahájení | Ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| I – Příprava zakázky (PZ) | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - zajištění podkladů pro Investiční záměr; - zpracování Investičního záměru; - oponentní posudek Investičního záměru; - zpracování Studie proveditelnosti; | MM/RRRR | MM/RRRR |
| II – Projektová dokumentace návrhu stavby – studie (DNS) | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - zpracování studie; - získání územně plánovacích informací; - analýza stavebních a provozních nákladů; - zaměření stávajícího stavu; - odborné studie a rozbory (geologie, hydrogeologie, radon); | MM/RRRR | MM/RRRR |
| III – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí; - zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí; - zpracování stavebně historického průzkumu; - zajištění stanovisek dotčených orgánů; | MM/RRRR | MM/RRRR |
| IV – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - zpracování dokumentace pro stavební povolení; - získání stanovisek dotčených orgánů; - získání stavebního povolení. | MM/RRRR | MM/RRRR |
| V - Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (PZS) | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - zpracování dokumentace pro provedení stavby; - zpracování oceněného výkazu výměr; - zpracování standardů materiálů a výrobků; | MM/RRRR | MM/RRRR |
| VI – Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (VDS) | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky; - schválení zadávací dokumentace účastníkem programu; - posouzení zadávací dokumentace Správcem programu; - vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení; - podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem; | MM/RRRR | MM/RRRR |
| VII - Činnosti při realizaci stavby | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - realizace stavby; - zpracování dokumentace skutečného provedení; - získání stanovisek pro kolaudaci; - získání kolaudačního souhlasu; - protokolární předání a převzetí díla; | MM/RRRR | MM/RRRR |
| VIII – Činnosti při dokončení stavby a uvedení do užívání | výkonová fáze mimo jiné obsahuje: - odstraňování vad a nedodělků; - protokol o odstranění všech vad a nedodělků; - vyhotovení dokladu o ukončení akce; | MM/RRRR | MM/RRRR |
| Závěrečné vyhodnocení akce | činnost mimo jiné obsahuje: - zpracování závěrečného vyhodnocení akce účastníkem programu; - předložení zprávy správci programu; | MM/RRRR | MM/RRRR |

# Parametry akce

(účastník programu v níže připojené tabulce uvede parametry akce, jejímž splněním dojde k dosažení stanoveného cíle a které jsou předefinovány v dokumentaci příslušného programu)

| Popis parametru | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
|  | kpl. |  |
|  | soubor |  |
|  | m3 |  |
|  | m2 |  |
|  | ks |  |

# Cíl akce

(účastník programu v souladu s dokumentací příslušného programu v této kapitole popíše cíl akce)

# Životnost výsledků akce

(účastník programu uvede dobu, po kterou si výsledky akce udrží plánované vlastnosti např. provozuschopnost, výkonnost, spolehlivost, či jiné užitkové vlastnosti jak esteticko-vzhledové či hygienické, za předpokladu plánovaného způsobu využívání a při dodržení řádné údržby)

# Identifikace hrozeb spojených s přípravou a realizací akce

(účastník programu v tabulce uvede min. 3 hrozby, které by mohly nastat v souvislosti s přípravou a realizací akce, tyto hrozby ohodnotí pravděpodobností výskytu (např. 1-10, hodnota 10 je největší pravděpodobnost) a úrovní ohrožení akce (např. 1-10. hodnota 10 je největší ohrožení) a doplní návrhy opatření, které plánuje realizovat k odvrácení příslušného rizika)

| Stručný popis hrozby | Pravděp. výskytu | Úroveň ohrožení | Opatření k odvrácení rizika |
| --- | --- | --- | --- |

# Podklady pro zpracování investičního záměru

(účastník programu uvede všechny dokumenty, které shromáždil nebo využil pro přípravu investičního záměru, například se jedná o:

- dokumentaci skutečného stavu;

- investorské zadání definující potřeby účastníka programu;

- stavebně historický průzkum;

- pasport objektu;

- již zpracovanou projektovou dokumentaci pro investiční akci, např. DNS, DUR;

- předběžná stanoviska dotčených orgánu, územní rozhodnutí, stavební povolení a další;

# Popis současného stavu

(uvede se stručný popis historie vzniku objektu, slohové zařazení, období poslední přestavby nebo dostavby, či modernizace, současný stavebně technický stav objektu jako celku, v samostatné příloze k investičnímu záměru přiloží účastník programu fotodokumentaci současného stavu min. v rozsahu 4 ks fotografií, 
pokud je předmětem akce výstavba nového objektu, pak tuto skutečnost stručně uvede bez dalšího)

# Návrh stavebně technického řešení

## Urbanistické řešení

(požadavky na celkové urbanistické řešení stavby, vliv plánovaných prací na urbanistické uspořádání objektu a jeho okolí, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.)

## Architektonické řešení

(požadavky na celkové architektonické a řešení stavby, vliv záměru na současný architektonický stav objektu)

## Stavebně technické řešení

(požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory apod.)

## Územně technické podmínky

(účastník programu v této kapitole uvede územně technické podmínky jako je napojení na rozvodné a komunikační sítě, kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, zábory zemědělského a lesního půdního fondu apod.).

## Omezující podmínky

(seznam dotčených orgánů a dalších subjektů, které mohou vznést požadavky významně ovlivňující přípravu a realizaci akce včetně předběžných požadavků, které lze s ohledem na stupeň poznání očekávat nebo které byly již identifikovány)

# Rozpracovanost akce

(Pokud účastník programu již zajistil vybrané činnosti související s přípravou a realizací akce před zpracování investičního záměru, pak tuto skutečno popíše v této kapitole. Jedná se zejména o situace, kdy účastník programu zpracuje vybrané stupně projektové dokumentace nebo zajistí vybrané inženýrské činnosti.)

# Majetkové vztahy

(účastník programu v  této kapitole popíše majetkové vztahy k nemovitým a movitým věcem, které budou dotčeny realizací akce, zejména doloží majetkové vztahy k nemovitostem, a to kopií aktuálního snímku katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí, kopií platného výpisu z listu vlastnictví, event. jinou smluvní dokumentací, např. smlouva o nájmu, výpůjčce, pachtu atp.)

| Poř. číslo | Druh nemovitosti | Katastrální území | Číslo LV | Parcelní číslo, číslo popisné, číslo evidenční, číslo jednotky | Vztah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | parcela |  |  |  | vlastní |
| 2 | stavba |  |  |  | cizí |
| 3 | jednotka |  |  |  | příslušnost hospodaření |
| 4 |  |  |  |  |  |

# Propočet finančních potřeb akce

(účastník programu uvede předpokládané zdroje financování, tj dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje žadatele, operační programy, dary, atd.)

## Propočet finančních potřeb v čase dle zdroje

|  | Celkové zdroje | Již vynaloženo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Státní dotace | xxx.xxx.xxx,- | x.xxx.xxx,- | x.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| Vlastní zdroje | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx |
| Cizí zdroje | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx |
| Celkem | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx | x.xxx.xxx |

## Propočet finančních potřeb dle výkonových fází

| Výkonové fáze dle ČKAIT | Skupiny výdajů | Výdaje investičního charakteru | Výdaje neinvestičního charakteru |
| --- | --- | --- | --- |
| I – Příprava zakázky (PZ) | výdaje spojené se zajištěním podkladů pro investiční záměr, zpracováním investičního záměru nebo studie proveditelnosti, zpracování oponentních posudků | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| II – Projektová dokumentace návrhu stavby – studie (DNS) | výdaje na zpracování studie včetně analýzy stavebních a provozních nákladů, zpracování dokumentace skutečného stavu, zajištění odborných posudků | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| III – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí | výdaje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí, zajištění stavebně historického průzkumu a inženýrskou činnost při získávání stanovisek dotčených orgánů | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| IV – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | výdaje na zpracování dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost při získávání stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| V - Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (PZS) | výdaje na zpracování dokumentace pro zadávání a provedení stavby, na zajištění stavebně technických průzkumů včetně odborných a destruktivních zkoušek atp. | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| VI – Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (VDS) | výdaje na administraci výběrového řízen, právní zastoupení atp. | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| VII - Činnosti při realizaci stavby | výdaje na stavbu dle smlouvy o dílo včetně dodatků atp. | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
|  | výdaje na zajištění technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru, odborných posudků kvality atp. | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
|  | výdaje na mobiliář, restaurátorské práce nezahrnuté ve stavbě atp. | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
|  | ostatní výdaje výše neuvedené, zejména opatření nutná pro zajištění souběžného provozu, vyvolané pronájmy, zábory, poplatky správcům sítí atp. | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| VIII – Činnosti při dokončení stavby a uvedení do užívání | výdaje činnosti technického dozoru při odstraňování vad a nedodělků identifikovaných při předání a převzetí díla | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |
| Celkem |  | xx.xxx.xxx,- | xx.xxx.xxx,- |

# Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce

(popíše se věcné, technické, ekonomické, zdůvodnění nezbytnosti akce)

# Rizika nerealizování akce

(účastník programu uvede zejména věcné, ekologické, kulturní a ekonomické hrozby a následky pokud by se akce nerealizovala)

# Přílohy

Součástí investičního záměru jsou následující přílohy:

- Fotodokumentace současného stavu;

- Kopie aktuálního snímku katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí;

- Kopie platného výpisu z listu vlastnictví.

Zpracovatel investičního záměru: (účastník programu uvede jméno a příjmení osoby, která zpracovala investiční záměr, pokud byl investiční záměr zpracován dodavatelem pak také název, adresu sídla a identifikační číslo pro právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště pro fyzickou osobu a pro fyzickou osobu podnikající také identifikační číslo)

Pouze výdaje, které účastník programu plánuje zaúčtovat společně s akcí, a které bude schopen řádně doložit v dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.